АДМИНИСТРАЦИЯ   НИЖНЕОСИНОВСКОГО   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# СУРОВИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

##### 404436, Волгоградская обл. Суровикинский р-н, х.Нижнеосиновский

ИНН 3430008159, ОГРН 1053458084668, телефон/факс 8(84473)9-84-42, e-mail: nosinovka404436@yandex.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№23

от 14.07.2015 года

Об утверждении плана развития учреждений Нижнеосиновского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области по поэтапному приведению действующих объектов и порядков предоставления на них услуг в соответствии с требованиями по обеспечению их доступности для инвалидов

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 г. №599 «Об утверждении Правил разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», Уставом Нижнеосиновского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план развития учреждений Нижнеосиновского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области по поэтапному приведению действующих объектов и порядков предоставления на них услуг в соответствии с требованиями по обеспечению их доступности для инвалидов (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте администрации Нижнеосиновского сельского поселения в сети «Интернет.

Глава администрации

Нижнеосиновского сельского поселения                                                           И.Е.Криницкий

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Нижнеосиновского сельского поселения

______________ И.Е.Криницкий

14.07.2015 г.

П Л А Н

развития учреждений Нижнеосиновского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области

по поэтапному приведению действующих объектов и порядков предоставления на них услуг

в соответствии с требованиями по обеспечению их доступности для инвалидов

| № п/п | Наименование объекта по сферам (с указанием адреса) | Номер паспорта доступности ОСИ, дата последнего обследования объекта | Вид деятельности в соответствии с учредительными документами | Оценка состояния доступности объекта для категорий* инвалидов согласно данным Паспорта доступности социальной инфраструктуры (ОСИ) | Итоговое заключение состояния доступности ОСИ | Предложения по адаптации объекта (с указанием сроков проведения работ) | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **Адаптация объекта в рамках проведения капитального ремонта | Адаптация объекта в рамках реализации государственной, муниципальной (целевой, ведомственной) программы, предусматривающей повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов | *** Адаптация объекта путем иных организационных решений предоставления социально значимых услуг (доступность услуг) |  |
|  |  |  |  | К | О | С | Г |  | мероприятие | срок реализации | мероприятие | срок реализации | мероприятие | срок реализации | К | О | С | Г | Описание достигнутых результатов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | Органы местного самоуправления: |
|  | Администрация Нижнеосиновского сельского поселения | 30000005, 08.07.2015 г. | Деятельность органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | ду | ду | ду | ду | ду |  |  | Нанесение контрастной маркировки на ступени при входе в здание. Установка (переоборудование) пандуса при входе в здание. Установка (переоборудование) перил при входе в здание. Установка кнопки вызова. | 2016 г. |  |  | ду | ду | ду | ду |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка противоскользящего покрытия при входе в здание. Нанесение контрастной маркировки на ступени внутри здания. | 2017 г. |  |  | дп | ду | ду | ду |  |
| 2. | Сфера культуры: |
|  | МКУК «Библиотека Нижнеосиновского сельского поселе ния» | 30000179, 09.07.2015 г. | Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа | ду | ду | ду | ду | ду |  |  | Увеличение разворотной площадки при въезде на пандус при входе в здание. Нанесение контрастной маркировки на ступени при входе в здание. Установка кнопки вызова. | 2016 г. |  |  | ду | ду | ду | ду |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка противоскользящего покрытия при входе в здание. | 2017 г. |  |  | дп | ду | ду | ду |  |
|  | МКУК «Дом культуры Нижнеосиновский» | 30000006, 08.07.2015 г. | Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа | ду | ду | ду | ду | ду |  |  | Нанесение контрастной маркировки на ступени при входе в здание. Установка кнопки вызова. Установка (переоборудование) перил при входе в здание. | 2016 г. |  |  | ду | ду | ду | ду |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка навеса (козырька) от осадков. Устранение порогов внутри здания. | 2018 г. |  |  | дп | ду | ду | ду |  |
|  | СК «Верхнеосиновский» | 30000008, 08.07.2015 г. | Культурно- досуговая деятельность | ду | ду | ду | ду | ду |  |  | Нанесение контрастной маркировки на ступени при входе в здание. Установка кнопки вызова. Установка (переоборудование) пандуса при входе в здание. Установка (переоборудование) перил при входе в здание. | 2016 г. 2018 г. |  |  | ду дп | ду ду | ду ду | ду ду |  |
|  | СК «Чувилевский» | 30000007, 08.07.2015 г. | Культурно- досуговая деятельность | ду | ду | ду | ду | ду |  |  | Установка кнопки вызова. Нанесение контрастной маркировки на ступени при входе в здание. | 2016 г. |  |  | ду | ду | ду | ду |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка (переоборудование) пандуса при входе в здание. Установка (переоборудование) перил при входе в здание. | 2017 г. |  |  | ду | ду | ду | ду |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка навеса (козырька) от осадков. Устранение порогов внутри здания. | 2018 г. |  |  | дп | ду | ду | ду |  |

К – инвалиды, передвигающиеся на креслах – колясках; О – инвалиды с нарушением опорно - двигательного аппарата;

С – инвалиды с нарушением зрения; Г – инвалиды с нарушением слуха.

** осуществить проверку проектов документации на проведение капитального ремонта (модернизацию, реконструкцию) зданий.

*** организации альтернативных форм обслуживания (в случае отсутствия возможности обустройства здания – в силу конструктивных, архитектурно-планировочных, или финансовых причин), меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, либо обеспечение предоставления необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. (необходимо согласование с одним из общественных объединений инвалидов)